СТАНІСЛАВЧИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

##### ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 вересня 2025 року 						             	№ 139

с. Станіславчик

Про підготовку закладів освіти до опалювального періоду та створення комісії з перевірки готовності до роботи  в опалювальний період 2025/2026 року

Відповідно до статей 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасної та якісної підготовки закладів освіти до опалювального сезону 2025-2026 років, забезпечення належних умов для перебування дітей, учнів та працівників у приміщеннях під час опалювального періоду, виконком сільської ради

В И Р І Ш И В:

- Затвердити план організаційно-технічних заходів направлений на підготовку закладів освіти Станіславчицької сільської ради до нового опалювального сезону (додаток 1).

- Створити комісію з перевірки готовності до роботи в опалювальний період  2025-2026 років (додаток 2).

- Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                                          Володимир ПЕРЕПЕЧАЙ

Додаток №1

до рішення № 139

виконавчого комітету

Станіславчицької сільської ради

від  30  вересня  2025  р.

План

організаційно-технічних заходів направлений на підготовку закладів освіти Станіславчицької сільської ради до опалювального сезону 2025-2026 року

З метою належної та вчасної підготовки закладів освіти Станіславчицької сільської ради до опалювального сезону 2025-2026 років та підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів необхідно організувати та провести наступну роботу:

- Перевірити справність та належне функціонування систем опалення, а саме:

- перевірити справність котлів, кранів перекриття води в системах опалення, насосів перекачування води в тепломережі, лічильників, опалювальних печей (в разі потреби ремонт або заміну)

- перевірити водяні системи опалення водою (труби тепломереж, розширювальні баки) та перевірити надійність утримання води під тиском.

До 10.10.2025 р.

Відповідальні: відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту        культури і туризму Станіславчицької сільської ради

- Перевірити електроосвітлення в приміщеннях закладу (коридорах, підвальних приміщеннях, навчальних класах, їдальнях, котельнях). В разі потреби провести заміну згореного електрообладнання. Заборонити використання для освітлення для освітлення приміщення закладів ламп розжарювання.

До 10.10.2025 р.

Повторно до 01.11.2025 р.

Відповідальні: відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту        культури і туризму Станіславчицької сільської ради

- Звільнити запасні виходи, горища від зайвих речей, перевірити справність замків у вхідних дверях, в дверях запасних виходів, котельнях, туалетах, укриттях.

До 10.10.2025 р.

Відповідальні: відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту        культури і туризму Станіславчицької сільської ради

- Систематично вести облік та використання твердого палива та електроенергії згідно лімітів для споживання.

Постійно.

Відповідальні: КУ «Центр з фінансового облуговування закладів освіти,

сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Станіславчицької сільської ради.

- Перевірити утеплення віконних конструкцій та дверей закладу до початку осінньо-зимового періоду, в разі необхідності провести відповідні роботи.

До 10.10.2025 р.

Відповідальні: відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту        культури і туризму Станіславчицької сільської ради

- Провести підсумки виконання спланованих заходів щодо підготовки закладу освіти до осінньо-зимового періоду на виробничій нараді.

До 07.10.2025 р.

Відповідальні: відділ освіти, сім’ї, молоді, спорту        культури і туризму Станіславчицької сільської ради

- Провести огляд готовності роботи в опалювальний період 2025-2026 року.

До 15.10.2025 р.

Відповідальні: комісія з перевірки готовності теплового

господарства до роботи в опалювальний період.

Секретар сільської ради	Ірина ТВЕРДОХЛІБ

Додаток №2

до рішення № 139

виконавчого комітету

Станіславчицької сільської ради
                                                                                                                                    від  30 вересня  2025 р.

Склад

комісії з перевірки готовності до роботи

в опалювальний період 2025/2026 року

Голова комісії:

Гринчук С.О. – заступник Станіславчицького сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Члени комісії:

Клепко А.О. - т.в.о. начальника відділу освіти, сім’ї, молоді, спорту, культури і туризму Станіславчицької сільської ради;

Маковей В.В. – КН «Світанок Станіславчицької сільської ради».

- Староста відповідного старостинського округу на території якого знаходиться заклад освіти (філія).

Секретар сільської ради	                                Ірина ТВЕРДОХЛІБ